🔥

خطة مشروع موقع المشويات

Grill Ordering System — Full Project Plan

PHP • MySQL • React • Flutter

─────────────────────────────────────────

1. نظرة عامة على المشروع

موقع طلب مشويات أونلاين يتيح للعميل اختيار الأكل، إدخال بياناته، وتتبع طلبه بكود خاص — مع لوحة تحكم للأدمن لإدارة كل شيء.

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع | موقع + تطبيق طلب المشويات |
| الهدف | تحويل طلبات المحل لنظام رقمي متكامل |
| المستخدمون | العملاء + إدارة المحل (Admin) |
| التقنيات | React (Frontend) • PHP (Backend) • MySQL (DB) • Flutter (App) |
| التسليم الأولي | الموقع كامل في 6-8 أسابيع، التطبيق في 4-6 أسابيع إضافية |

2. المميزات والصفحات

▸ أ) واجهة العميل (Customer Side)

- 🏠 الصفحة الرئيسية — عرض المنيو بالتصنيفات (دجاج، لحمة، أسماك...)

- 🛒 صفحة الطلب — اختيار الأصناف، الكميات، الملاحظات

- 📋 صفحة بيانات التواصل — الاسم، رقم التليفون، العنوان

- 💰 صفحة تأكيد الطلب — ملخص الطلب + السعر الكلي + كود الأوردر

- 🔍 صفحة تتبع الطلب — إدخال الكود ومتابعة الحالة (استلمنا / بنتجهز / اتبعتلك)

▸ ب) لوحة الأدمن (Admin Panel)

- 📊 داشبورد رئيسي — ملخص اليوم (عدد الأوردرات، الإيرادات، الطلبات الجديدة)

- 📦 إدارة الأوردرات — عرض كل الطلبات مع فلترة بالحالة والتاريخ

- ✏️ تعديل حالة الطلب — تحديث الحالة (جديد / قيد التحضير / خرج للتوصيل / تم)

- 🍖 إدارة المنيو — إضافة / تعديل / حذف الأصناف والأسعار

- 💵 تقارير المبيعات — إجمالي المبيعات اليومية والأسبوعية

- 📱 إشعارات — تنبيه عند وصول طلب جديد

▸ ج) تطبيق Flutter (اختياري - المرحلة الثانية)

- نفس مميزات الموقع بتجربة أفضل على الموبايل

- إشعارات push للعميل عند تحديث حالة طلبه

- تتبع الطلب بشكل مرئي (timeline)

- حفظ العنوان وبيانات العميل للطلبات اللي جاية

3. التقنيات المستخدمة

| Stack التقني |  |
| --- | --- |
| Frontend (موقع) | React.js + Tailwind CSS + Axios |
| Backend (API) | PHP 8+ (REST API) — Laravel أو Plain PHP |
| Database | MySQL 8+ |
| Mobile App | Flutter (Dart) — iOS & Android |
| Server | Apache/Nginx + cPanel أو VPS |
| State Management | React Context أو Redux Toolkit |
| Auth | JWT Tokens للأدمن |

4. تصميم قاعدة البيانات

جدول: products (المنيو)

| الحقل | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK | معرف الصنف |
| name | VARCHAR(100) | اسم الصنف (فراخ مشوية، كفتة...) |
| category | VARCHAR(50) | التصنيف (دجاج / لحمة / سمك) |
| price | DECIMAL(8,2) | السعر بالجنيه |
| image | VARCHAR(255) | مسار صورة الصنف |
| description | TEXT | وصف الصنف (اختياري) |
| is_available | TINYINT(1) | 1 = متاح، 0 = غير متاح |

جدول: orders (الطلبات)

| الحقل | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK | معرف الطلب |
| order_code | VARCHAR(10) UNIQUE | كود التتبع (مثل: GRL-4821) |
| customer_name | VARCHAR(100) | اسم العميل |
| phone | VARCHAR(20) | رقم التليفون |
| address | TEXT | العنوان كامل |
| notes | TEXT | ملاحظات العميل على الطلب |
| total_price | DECIMAL(10,2) | إجمالي سعر الطلب |
| status | ENUM(...) | pending / preparing / out_for_delivery / delivered |
| created_at | TIMESTAMP | وقت الطلب |

جدول: order_items (تفاصيل الطلب)

| الحقل | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK | معرف السطر |
| order_id | INT FK | مرتبط بجدول orders |
| product_id | INT FK | مرتبط بجدول products |
| quantity | INT | الكمية المطلوبة |
| unit_price | DECIMAL(8,2) | السعر وقت الطلب |

جدول: admins (الأدمن)

| الحقل | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK | معرف الأدمن |
| username | VARCHAR(50) | اسم المستخدم |
| password_hash | VARCHAR(255) | كلمة السر (مشفرة bcrypt) |
| role | ENUM | super_admin / staff |

5. API Endpoints الرئيسية

للعميل (Public API)

| Customer Endpoints |  |
| --- | --- |
| GET /api/products | جلب كل الأصناف المتاحة |
| GET /api/products/{id} | تفاصيل صنف معين |
| POST /api/orders | إنشاء طلب جديد + إرجاع الكود والسعر |
| GET /api/orders/track/{code} | تتبع الطلب بالكود |

للأدمن (Protected API — يحتاج JWT)

| Admin Endpoints |  |
| --- | --- |
| POST /api/admin/login | تسجيل دخول الأدمن |
| GET /api/admin/orders | كل الطلبات مع فلترة |
| PATCH /api/admin/orders/{id}/status | تحديث حالة الطلب |
| GET /api/admin/dashboard | إحصائيات اليوم |
| GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/products | إدارة المنيو كاملة |

6. رحلة المستخدم (User Flow)

▸ العميل بيطلب

1  يفتح الموقع ← يشوف المنيو بالصور والأسعار

2  يضيف اللي عايزه في الكارت

3  يدخل اسمه + تليفونه + عنوانه

4  يضغط 'اطلب دلوقتي' ← بييجيله كود الطلب (مثلاً: GRL-4821) + الإجمالي

5  يحتفظ بالكود ويتابع الطلب من صفحة التتبع

▸ الأدمن بيشتغل

1  بييجيله نوتيفيكيشن إن في طلب جديد

2  يفتح لوحة التحكم ويشوف تفاصيل الطلب

3  يحدث الحالة: قيد التحضير ← العميل بيشوف التحديث

4  يحدث: خرج للتوصيل ← العميل بيعرف إن الأكل في الطريق

5  يحدث: تم التوصيل ← الطلب يتأرشف

7. خطة التنفيذ (المراحل)

| المرحلة | المهام | المدة | التقنيات |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1 إعداد البيئة | - تجهيز السيرفر وقاعدة البيانات - إنشاء schema لـ MySQL - إعداد مشروع React و PHP | 3 أيام | MySQL, PHP, React, Git |
| المرحلة 2 الـ Backend | - كتابة API للمنيو - API الطلبات + توليد الكود - API التتبع + Admin Auth | 1 أسبوع | PHP REST API, JWT |
| المرحلة 3 الـ Frontend | - صفحة المنيو والكارت - فورم بيانات العميل - صفحة التأكيد + التتبع | 1.5 أسبوع | React, Tailwind, Axios |
| المرحلة 4 لوحة الأدمن | - Dashboard + إحصائيات - جدول الأوردرات + فلترة - إدارة المنيو CRUD | 1.5 أسبوع | React, Chart.js |
| المرحلة 5 تست ونشر | - اختبار كامل للـ flows - Performance و Security - رفع على السيرفر | 3 أيام | Apache/Nginx, SSL |
| المرحلة 6 Flutter App | - تصميم الـ UI - ربط الـ API - Push notifications - رفع على المتجر | 4-6 أسابيع | Flutter, Dart, FCM |

8. هيكل المجلدات

▸ Backend (PHP)

/backend

├── /api

│    ├── products.php

│    ├── orders.php

│    └── admin/

├── /config  ← database.php, jwt.php

├── /models  ← Order.php, Product.php

└── /middleware  ← auth.php

▸ Frontend (React)

/frontend/src

├── /pages  ← Home, Cart, Checkout, Track, Admin/

├── /components  ← Navbar, ProductCard, OrderStatus...

├── /context  ← CartContext.jsx

├── /api  ← axios calls

└── /utils  ← helpers

▸ Mobile (Flutter)

/flutter_app/lib

├── /screens  ← home, cart, order_tracking, order_confirm

├── /widgets  ← product_card, order_timeline

├── /services  ← api_service.dart

└── /models   ← order.dart, product.dart

9. الأمان والأداء

- JWT Authentication لكل endpoints الأدمن

- Password Hashing بـ bcrypt

- Input validation وحماية من SQL Injection

- HTTPS إجباري على السيرفر

- Rate Limiting على API الطلبات

- كود الأوردر: عشوائي ومش sequential (مش GRL-0001 بالترتيب)

10. مميزات مستقبلية (Phase 2)

- 💳 الدفع أونلاين (Fawry / Paymob)

- 📱 Push Notifications للعميل عند تحديث الطلب

- 📍 Google Maps لتحديد العنوان

- ⭐ نظام تقييم وتعليقات

- 🎁 كوبونات خصومات

- 📧 SMS أو WhatsApp عند تأكيد الطلب

المشروع ده مش بس موقع — ده نظام متكامل بيحول محل المشويات لمطعم رقمي!